采购需求
1、 采购标的名称、数量
某装置初步设计与概算编制服务，数量：1项。
    项目地点：海南省三亚市崖州湾科技城中片区西北处。
二、简要技术需求或服务要求
具体包括但不限于编制初步设计与概算报告（含总册、工艺册、概算册、图纸册）、本项目与支撑项目土建适配性设计优化、设备落位与系统图设计、鉴定池/温室/试验田专项一体化设计、全场景实时管控一体化设计、建立全场景管控数据模型，并提供设备采购及安装阶段的设计配合服务。
三、团队人员：
1. 投标人配备的农业设施、建筑、结构、给排水、暖通、电气、机电工程、工程造价、BIM等相关专业人员，须满足本项目初步设计、概算编制、专项配套设计及报审评审等全部工作需求。
2. 该阶段投标人需在初设批复后，至少安排3名以上专业人员提供驻场服务（如工作需要增派专业人员，投标人应在采购人书面通知之日起5个工作日内增派驻场到位，相关费用已包含在合同总价中），服务本项目后续建设（包括各专项一体化设计、全场景管控数据模型数据更新与优化等事项）保证项目按需、保质、保量完成。
四、工作周期/进度要求：
合同签订之日起30个工作日内提交初步设计与概算报告、设备落位平面图、系统图（如需），并配合业主单位参加专家评审会至评审通过。初步设计与概算报告编制期间，按需提供团队驻场设计服务；初步设计与概算报告评审期间，根据要求及时完善设计内容与成果。
合同签订之日起120个工作日内提交鉴定池专项一体化设计、温室专项一体化设计、试验田专项一体化设计、全场景管控一体化设计。
全场景管控数据模型搭建根据项目建设周期同步推进，直至项目竣工。


5、 验收标准
[bookmark: _GoBack]验收工作是指所有成果全部交付完毕后，且通过国家有关部门组织的评审和批复后，即为验收通过，且后续须根据本项目实际需求，提供技术支持与售后服务至项目所有后续建设完成。
六、合同价格的说明
由于本项目投资资金的特殊性质，本项目招标控制价为暂定金额，将根据中标价确定中标下浮率。最终合同价格应根据国家发改委批复的初步设计及概算编制的费用按中标下浮率下浮计取。
七、总体说明
具体的采购需求详见招标文件第三章采购需求。
